TP 4:

Tâche

Date de début

Durée (semaines)

Date de fin

Analyse des besoins

Semaine 1

2

Semaine 2

Conception

Semaine 3

3

Semaine 5

Développement

Semaine 6

5

Semaine 10

Tests

Semaine 11

2

Semaine 12

Déploiement

Semaine 13

1

Semaine 13

Explication :

Analyse des besoins : Cette phase commence à la semaine 1 et dure 2 semaines, se terminant à la semaine 2.

Conception : Cette phase commence immédiatement après l'analyse des besoins, débutant à la semaine 3 et durant 3 semaines, se terminant à la semaine 5.

Développement : Suite à la phase de conception, le développement commence à la semaine 6 et prend 5 semaines, se concluant à la semaine 10.

Tests : Une fois le développement terminé, les tests commencent à la semaine 11 et durent 2 semaines, se terminant à la semaine 12.

Déploiement : La phase finale, le déploiement, commence à la semaine 13 et prend 1 semaine, se terminant à la semaine 13.